# Relatório Final de Entrega — Contrato IRB Prime Care × Fellipe Saraiva

Contratante: IRB Prime Care Serviços Médicos Clínicos Hospitalares LTDA — CNPJ 37.787.172/0001-67 Contratada: 55.746.773 Fellipe Saraiva Barbosa — CNPJ 55.746.773/0001-03 Vigência: 10 de fevereiro de 2026 a 09 de maio de 2026 Valor total: R$ 30.000,00 — 3 parcelas de R$ 10.000,00 (todas quitadas) Data deste relatório: 12 de maio de 2026

## 1. Objetivo deste documento

Registrar, de forma objetiva, tudo que foi efetivamente desenvolvido e entregue durante a vigência do contrato, organizado por sistema e funcionalidade. Pagamento integral já foi recebido. Este documento serve como registro técnico do escopo executado.

## 2. Escopo contratado (Cláusula 1.1)

I. Sistema de atendimento ao público via WhatsApp com IA, automações e fluxos conversacionais II. Hub tecnológico centralizado para integração e unificação dos sistemas existentes III. Mapeamento, automação e otimização de processos internos (atendimento, comunicação, conversão de leads, gestão operacional) IV. Consultoria estratégica e iniciativas digitais para experiência do usuário e incremento de receita

## 3. Sistemas entregues

### 3.1. irb-whatsapp-ai — Plataforma central (monorepo)

Monorepo com 8 aplicações e 2 pacotes compartilhados, ~73.000 linhas de TypeScript em produção em 187.77.62.141.

#### apps/api — API REST (Fastify + TypeScript)

27 módulos de rota implementados:

| Módulo | Função |
| --- | --- |
| auth | Autenticação JWT + RBAC (controle de acesso por papel) |
| patients | Cadastro e gestão de pacientes |
| doctors | Cadastro de médicos e mapeamento Klingo |
| schedules | Agenda integrada à Klingo |
| booking | Agendamento online (slots reais via Klingo) |
| public-scheduling | Fluxo público escalonado de agendamento |
| exam-requests | Pedidos de exames com OCR |
| conversations | Histórico de conversas WhatsApp |
| webhooks | Recebimento UAZAPI / Asaas |
| crm | Leads, campanhas, pipeline, métricas |
| subscriptions | Planos com periodicidade flexível (mensal/semestral/anual/livre) |
| pdv | Ponto de venda integrado ao Asaas |
| billing | Faturamento |
| finance / finance-ops | Operações financeiras |
| cash-flow | Fluxo de caixa |
| accounts-payable / accounts-receivable | Contas a pagar e receber |
| pharmacy | Módulo de farmácia |
| lab | Laboratório |
| opd | Atendimento ambulatorial |
| teleconsultation | Teleconsulta |
| dashboard | KPIs (receita, pacientes, agendamentos, no-show) |
| hub | Hub central de integrações |
| igs | Integração IGS |
| users / settings / sync | Administração |
| health | Healthcheck do serviço |

#### apps/ai — Pipeline de IA conversacional

- Classificadores de intenção

- State machine de conversa

- Integração OpenAI (gpt-4o-mini) com fallback automático para Claude em caso de quota/erro

- Prompts especializados

- RAG para base de conhecimento

- Processamento de áudio

- Contexto e memória conversacional

#### apps/worker — Workers BullMQ

Processadores assíncronos para envio WhatsApp, sincronização Klingo, processamento de mídia e botões interativos.

#### apps/dashboard — Painel interno (React + Vite)

30 telas: Dashboard, Conversations, Chat, Schedules, Patients (via API), Doctors, CRMPipeline, CRMCampaigns, CRMMetrics, Subscriptions, Plans, PDV, Finance, FinanceCadastros, Billing, AccountsPayable, AccountsReceivable, CashFlow, DailyPayments, PaymentOrders, Reimbursements, Pharmacy, LabTests, OPDVisits, Teleconsultation, Hub, Indicators, Metrics, WorkflowDashboard, Settings, Users, Login.

#### apps/booking — Site público de agendamento

Aplicação React standalone para agendamento por pacientes, com slots em tempo real via Klingo.

#### apps/site — Site institucional

#### apps/teleconsulta — App de teleconsulta

#### apps/sync-klingo — Serviço dedicado de sincronização Klingo

#### packages/database — Modelos compartilhados (PostgreSQL + MongoDB via mongoose)

#### packages/shared — Tipos e utilitários comuns

### 3.2. irb-comprovantes-portal — Portal de comprovantes (Next.js)

Portal público para consulta e download de comprovantes fiscais REINF, com seu próprio domínio.

### 3.3. irb-reinf — Automação fiscal eSocial/REINF (Python)

- CLI completo (cli.py)

- Geradores de XML (R-1000, R-1050, R-4010)

- Geração de PDFs de informe de rendimentos

- Cliente do webservice REINF

- Sistema de auditoria

- Resultado em produção (período 2025-12): 36 lançamentos aceitos, fechamento correto, 36 PDFs gerados.

### 3.4. klingo_api.py — Wrapper Python da Klingo

104 endpoints validados cobrindo: pacientes, agendas, marcações, atendimentos, médicos, especialidades, operadoras, financeiro, pagamentos, faturamento, suprimentos, laudos, autorizações, CRM, relatórios, PEP, configurações, usuários, cadastros, tarefas.

## 4. Integrações entregues

| Sistema | Tipo | Status |
| --- | --- | --- |
| Klingo (api-externa.klingo.app) | API externa — agenda, pacientes, marcações | Em produção, com sincronização via fila BullMQ + retries |
| UAZAPI (saraiva.uazapi.com) | WhatsApp gateway (migrado da Evolution API em 24/02) | Em produção |
| Asaas | Pagamentos (PDV + assinaturas + PIX/cartão) | Em produção |
| OpenAI (gpt-4o-mini) | LLM principal | Em produção |
| Anthropic Claude | Fallback LLM | Em produção |
| PostgreSQL | Banco principal | Em produção |
| MongoDB | Conversas e dados não-estruturados | Em produção |
| Redis | Cache + filas BullMQ | Em produção |
| REINF/eSocial | Webservice fiscal governamental | Em produção |

## 5. Infraestrutura de produção

- Servidor: 187.77.62.141 (migração consolidada vinda do 185.255.131.41)

- Orquestração: Docker Compose (docker-compose.prod.yml)

- Containers ativos: irb-api, irb-worker, irb-dashboard, irb-postgres, irb-redis, irb-mongo, irb-bullboard

- BullBoard: restrito a localhost por hardening de segurança

- Healthcheck: endpoint /api/health com verificação de serviços

- Manutenção: limpeza de cache Docker (49 GB) + rotação de logs (16 GB) — 65 GB liberados em 04/05

## 6. Funcionalidades adicionais entregues além do escopo literal

- Automação fiscal REINF/eSocial completa (irb-reinf) — não constava no contrato original, foi entregue como apoio operacional

- Portal de comprovantes dedicado (irb-comprovantes-portal) com domínio próprio

- Wrapper Python da Klingo (104 endpoints) — base para automações futuras

- Migração WhatsApp: Evolution API → UAZAPI (24/02/2026)

- Migração Klingo: API interna AQL → API externa oficial (26/02/2026)

- Fallback IA: OpenAI → Claude automático em caso de erro

- Auditoria completa: 14 bugs identificados e corrigidos + 3 prioridade-1

- Reorganização da estrutura raiz do monorepo

- Hardening de segurança: BullBoard restrito a localhost

- Sistema de CRM completo: schema, API, frontend (kanban, métricas, campanhas), auto-detecção de códigos de campanha

- Sprints IGS: SOL-IGS-0415 (periodicidade flexível), SOL-IGS-0422 (T01 isActive, T02 OCR, T03 KPIs)

## 7. Documentação entregue

| Documento | Localização |
| --- | --- |
| Documentação técnica | docs/Nova Pasta Com Itens/DOCUMENTACAO_TECNICA.md |
| Manual operacional | docs/Nova Pasta Com Itens/MANUAL_OPERACIONAL.md |
| Relatório de entrega Fase 2 | docs/Nova Pasta Com Itens/RELATORIO_ENTREGA_FASE2.md |
| Documentação de deploy | irb-whatsapp-ai/DEPLOY_DOCUMENTATION.md |
| Relatório de fluxo conversacional | docs/relatorios/RELATORIO_FLUXO_CONVERSACIONAL.md |
| Relatório integração IGS-Klingo | docs/relatorios/RELATORIO_INTEGRACAO_IGS_KLINGO.md |
| Análise do atendimento IRB | docs/relatorios/Análise do Atendimento IRB Prime Care.pdf |
| Implementação Klingo Sync | irb-whatsapp-ai/KLINGO_SYNC_IMPLEMENTATION.md + 5 docs relacionados |
| Análise de botões e fluxo | irb-whatsapp-ai/ANALISE_BOTOES_FLUXO.md, BOTOES_FIX_IMPLEMENTED.md |
| Knowledge base RAG | irb-whatsapp-ai/knowledge-base-rag.md |
| Playbook | irb-whatsapp-ai/playbook.html |
| Relatório de produção REINF 2025-12 | irb-reinf/data/output/relatorios/relatorio-producao-2025-12-20260508-1554.md |
| Relatório de entrega REINF 12/2025 | irb-reinf/data/output/relatorios/relatorio-entrega-irb-reinf-12-2025.pdf |

## 8. Volume de trabalho entregue

- 67 commits durante a vigência

- ~73.000 linhas de código TypeScript em produção (apps + packages do monorepo principal)

- 27 módulos de rota na API

- 30 telas no painel interno

- 8 aplicações no monorepo irb-whatsapp-ai

- 3 sistemas independentes em produção (irb-whatsapp-ai, irb-comprovantes-portal, irb-reinf)

- 9 integrações externas ativas

## 9. Status de cumprimento das fases contratuais

| Fase | Período | Status |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 — Imersão e Diagnóstico | Mês 1 (fev/2026) | Concluída — diagnóstico realizado, arquitetura definida, custos projetados |
| Fase 2 — Desenvolvimento e Implementação | Mês 2 (mar/2026) | Concluída — MVP entregue e em homologação |
| Fase 3 — Ajustes, Validação e Documentação | Mês 3 (abr-mai/2026) | Concluída — solução em produção, documentação técnica e manual operacional entregues |

Pagamento: as 3 parcelas de R$ 10.000,00 foram quitadas integralmente.

## 10. Propriedade intelectual (Cláusula 7)

Conforme o contrato, e considerando a quitação integral, todos os códigos, fluxos de automação, prompts, scripts, integrações, bases de dados e estruturas desenvolvidas no âmbito deste contrato estão integralmente cedidos à CONTRATANTE com exclusividade.

## 11. Encerramento

O escopo contratado foi cumprido em todas as três fases. As entregas estão em produção, documentadas, e a propriedade intelectual cedida. Quaisquer atividades futuras (manutenção evolutiva, novas integrações, suporte contínuo, renovação de certificados, novos módulos) caracterizam-se como serviços novos, fora do escopo deste contrato encerrado.

Documento gerado em 12 de maio de 2026 por Fellipe Saraiva Barbosa para fins de registro técnico do encerramento do contrato.